# EchoWall演示内容当前进度汇总

Batch 01–08｜打包日期：2026-07-26

全部为内容与视觉配置文档，尚未导入网站

# 1. 总体判断

| 任务类型 | 风险 | 规模 | 状态 | 模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC | L1 | S1 | READY | DIRECT |

# 2. 当前总量

| 已完成批次 | 留言墙 | 便贴 | 演示用户 | 照片槽位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 14 | 588 | 444 | 117 |

每个留言墙均已配置匿名/具名混合、BM/English/少量中文、现有10种形状、现有10种颜色与旋转角度。

# 3. 批次明细

| Batch | 内容 | 类型 | 墙 | 便贴 | 用户 | 照片 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bangunan Seri Jerai（CUBIC区域） | 建筑留言墙 | 1 | 42 | 42 | 9 | 完成，未导入 |
| 02 | Pustaka (Perpustakaan) | 建筑留言墙 | 1 | 42 | 42 | 9 | 完成，未导入 |
| 03 | Kompleks Dewan Kuliah | 建筑留言墙 | 1 | 42 | 42 | 9 | 完成，未导入 |
| 04 | Bangunan Langkasuka | 建筑留言墙 | 1 | 42 | 42 | 9 | 完成，未导入 |
| 05 | Blok Tutoran dan Makmal Sains | 建筑留言墙 | 1 | 42 | 42 | 9 | 完成，未导入 |
| 06 | KMKK工程社区留言墙 | 社区留言墙 | 4 | 168 | 72 | 32 | 完成，未导入 |
| 07 | KMPP：Sains与Akaun | 社区留言墙 | 2 | 84 | 72 | 16 | 完成，未导入 |
| 08 | KMPK：Sains、Akaun与Sains Komputer | 社区留言墙 | 3 | 126 | 90 | 24 | 完成，未导入 |

# 4. 已完成的社区墙

KMKK：Asas Kejuruteraan、Kejuruteraan Awam、Kejuruteraan Mekanikal、Kejuruteraan Elektrik & Elektronik。

KMPP：Sains、Akaun。

KMPK：Sains、Akaun、Sains Komputer。

# 5. 尚未完成

KMP：Sains、Akaun、Sains Komputer三个社区留言墙。

KMK其余建筑留言墙。

实际照片文件与最终Cloudinary HTTPS URL。

将演示用户与便贴种子导入网站。

幂等、刷新、跨设备与页面性能测试。

# 6. 重要边界

所有姓名、账号与留言均为虚构演示数据，不取自真实学生名单。

不得把这些内容描述为真实注册、真实采用或真实用户反馈。

照片槽位目前只是拍摄与资产规范，不等于实际照片已经存在。

当前压缩包不包含网站代码，因为现阶段先完成内容，再统一导入网站。

# 7. 文件结构与下一步

每个批次文件夹包含Word审核版和Codex可读取的Markdown版。

MANIFEST.txt列出全部文件；SHA256SUMS.txt提供完整性校验。

下一步制作Batch 09：KMP的Sains、Akaun与Sains Komputer三个社区留言墙。

全部内容完成后，再交给Codex分阶段导入并逐步验收。